### 采购需求

- 采购内容：包括但不限于施工图纸及清单范围内所有桩基施工、锚杆施工、基坑支护结构施工、基坑降水井施工与运行维护、定位放线、基坑排水、临边防护搭设与维护、桩头处理（凿桩头、桩头防水等）、钢筋制作安装、混凝土浇筑、锚索施工、土钉施工、试验桩（锚杆）、冠梁腰梁施工、挡板施工、基坑监测、桩基、锚杆等检测（桩身完整性、静压试验等检测）、专家论证、方案编制、安全技术交底、现场扬尘治理、渣土外运处置、临时设施、成品保护、完工清理、竣工资料编制、备案移交以及完成本工程所需的人工、材料、机械、管理、安全、文明、环保、试验、监测、桩锚杆检测、措施、风险、利润、税金等全部费用与工作内容。

- 施工现场必须落实安全生产责任制，做好深基坑、起重机械、临时用电、高处作业等安全管理，编制危大工程专项施工方案并组织专家论证，杜绝安全事故。施工现场必须符合寿县及淮南市扬尘治理、文明施工、噪音管控要求，做到标准化、规范化管理。

（2）工期要求：计划工期 60 日历天，具体开工日期以总承包单位开工通知为准；

（3）标段划分：不划分标段，确定1名成交供应商；

（4）质量标准或技术要求：工程质量标准为合格，必须满足设计图纸、现行国家及地方规范标准要求，桩基检测合格，基坑支护确保基坑及周边建筑物、管线安全稳定。

（5）本次采购最高投标费率为：95%，超出属于无效报价作废标处理。

注：报价中包含9%的增值税。