# 寿县游客集散中心周边区域种植向日葵服务项目

# 采购需求

# 提示：本次种植面积约为55亩，每亩最高限价1800元，各潜在供应商在报价时，应按每亩进行报价。最后结算以实际种植亩数为主。

# 一、总体种植质量要求

1. 品种要求：须选用正规审定杂交矮杆油葵品种，要求早熟、抗倒伏、抗病性强、结实率高、空壳率低、出油率高，株高控制在 100–120cm。

2. 整体成活率≥95% ，无连片断垄、大面积死苗、 弱苗地块，缺苗需及时补栽到位。

3. 田间长势整齐，无大面积病虫害、无严重倒伏、无花盘腐烂、空壳减产等管护问题。

4. 采收籽粒品质达标，无霉变、发黑、高含水、大量杂质等质量问题，满足常规储存及销售标准。

5. 田间杂草常态化管控，全程杜绝草荒、杂草抢肥遮光，杂草高度不得超过 5cm，保证田间干净通透，无成片杂草滋生。

6. 所有施工流程规范合规，杜绝偷工减料、违规操作、滞后管护等问题。

7. 种植备用及补植要求：乙方需额外预备足量的健壮幼苗同步移植培育，作为后期田间缺苗、死苗、弱苗替换补植专用备用苗，全程保障大田最终成活率稳定≥95%，备用苗培育、管护、补植产生的所有费用均包含在中标包干价内

- 核心施工内容及基本标准

- 田地整理作业

- 1.清田除杂：彻底清除田间油菜残秆、残根、杂草及地头、田埂边角杂物，地块干净无残留，杜绝病源、虫源滋生。

- 2.旋耕整地：旋耕 2 遍，耕深 25 - 30cm，土壤疏松细碎、垄面平整，无大块土块，满足移栽条件。

- 3.底肥施用：统一施用合规 45% 硫酸钾复合肥、腐熟农家肥及农用硼砂等，施肥时将肥料与土壤充分拌匀，严禁肥料集中堆积造成烧根；重点补充硼元素，防治向日葵空壳、不结籽问题。每亩最低施用：45% 硫酸钾复合肥 40kg、腐熟农家肥 800kg 、农用硼砂1kg。

4 .起垄开沟：垄面宽度 1.2 米，土壤整平耙细；垄沟、腰沟、围沟统一设置为宽30cm、深 25 -30cm，每5-6亩布设一条横向腰沟。确保三沟走向顺直、全程畅通，无淤泥堵塞、无断沟现象，做到小雨不积水、大雨快速排水，有效防止苗木沤根烂苗。

## （二）幼苗移栽作业

1. 移栽时段：仅限傍晚或阴天移栽，严禁正午高温暴晒栽苗，规避高温死苗。

- 选苗标准：优先选用具备 4-5 片真叶、株高≥10cm茎秆粗短敦实且根系带完整土坨的壮苗，剔除徒长苗、细弱苗及带病苗，保障幼苗缓苗成活。

- 定植密度：油用型矮杆向日葵：行距 55cm，株距 40cm，每亩定植约3000株。

- 移栽管护：带土移栽、浅栽压实、浇透定根水，移栽后常态化巡查补苗，保障田间全苗。

## （三）生长期全程管护

1. 苗期管护

（1）水分管理

移栽后 1-7 天缓苗期保持土壤湿润通透，不干裂、不积水，无降雨天气需傍晚少量润水、只润根不漫灌。雨季降雨后 2 小时内疏通三沟、清淤保畅，严防积水沤根死苗。连续晴天干旱 5 天以上，于傍晚低温时段小水补灌，只灌垄底、不淹垄面，灌水后无积水，严禁正午高温浇水造成僵苗、炸根。

（2）苗期追肥

移栽后 7-10 天、幼苗完全缓苗展叶后方可追肥，每亩可施用尿素约 8-10kg，大田均匀撒施。选择晴天无风早晚时段作业，可薄土覆盖保肥防烧苗。针对弱小、发黄缓苗慢的区块，每亩补施约 3-4kg尿素专项提苗，确保田间长势整齐。苗期严禁施用复合肥、高浓度钾肥，严禁积水、高温时段施肥。

（3）苗期除草管理

苗期严格管控杂草，杂草高度不得超过 5cm，及时全域清除苗周、行间、垄边及田埂杂草，除草作业轻操作、不松动苗根、不损伤茎叶。苗期全程采用人工除草，禁止使用苗后除草剂，杜绝药害影响幼苗生长。

2. 现蕾期管护

（1）追肥管理

田间 60% 植株 1-2cm花蕾时统一追肥，采用根部穴施，距根部 10cm 、穴深 8-10cm ，施肥后及时覆土压实，禁止肥根直接接触及表面撒施。根据长势差异化追肥：弱苗适度增施 20% 用量，旺苗控氮增钾、控旺壮秆。

（2）叶面补肥管理

针对缺硼、花盘小、空壳瘪粒问题开展叶面补肥，每亩 用磷酸二氢钾 100g + 流体硼 20ml，兑水 30 斤均匀喷施。要求：间隔 7 天喷施 1 次，连续 2 次；选择早晚无风无雨时段喷施，保证叶片正反面均匀着药。通过补硼促花芽分化，减少花而不实、空壳瘪粒现象，提升籽粒饱满度。

（3）控水防涝管理

全程做好雨季防涝排水，暴雨前提前疏通三沟、清理淤堵杂物；雨后 1 小时内排查积水，确保沟渠畅通，田间积水 滞留不超 24 小时，杜绝烂根死苗。日常保持土壤干湿交替，连续无雨 10 天以上可傍晚小水补墒，严禁大水漫灌泡根。

- 3.花期管护

（1）水分管控

花期严格控水，全程禁止大水漫灌，保持土壤表层微干、下层湿润。轻度干旱无需补水，仅重度干旱时对行间小水润墒，严禁浇灌花盘，避免花盘积水霉变。杜绝土壤长期过湿，防止花粉失活、授粉失败，降低植株空壳率。

（2）授粉保护管理

大田花期全程严禁喷施高毒、刺激性农药及浓药复配药剂。保留田间自然杂草花丛，为蜜蜂、食蚜蝇等授粉昆虫提供栖息环境，保障自然授粉效率。严禁人员频繁进入田间踩踏、晃动植株，避免花粉脱落，影响授粉效果。

（3）阴雨天气防控

遇连续阴雨天气，雨停后第一时间疏通田间沟渠，彻底排清积水；及时梳理稠密枝叶，提升田间通风透光条件，加速花盘、叶片水分蒸发，防范花盘腐烂、白粉病、叶斑病等病害爆发。阴雨结束后 3 日内，可采用低浓度保护性杀菌剂开展预防性喷施作业。

（4）精准虫害管控

花期实行精准、局部虫害治理，仅针对爆发性蚜虫点位开展防治。采用低浓度吡虫啉对虫害区域单点轻喷，仅喷施受害部位，严禁喷洒花盘及花蕊，最大限度保护授粉环境，保障授粉工作正常开展。

- 4.膨果成熟期管护

（1）肥料管控

膨果成熟期全程禁止施用氮肥，杜绝植株贪青徒长、茎秆细软、籽粒干瘪、成熟期延迟等情况。针对田间长势偏弱的植株，可追加叶面肥，补充植株养分，促进籽粒饱满成熟。

（2）水分管控

遵循“前湿后干”的控水原则，保持土壤墒情稳定。膨果前期维持土壤微润状态，成熟前 10-15 天严格控水，严禁浇水、漫灌，加速籽粒脱水定型与干物质积累，提升作物品质及产量。

（3）田间管护

落实日常田间巡查工作，及时清除植株底部枯黄、发病、残损叶片，优化田间通风透光条件，减少无效养分消耗，规避高温高湿环境引发的花盘霉变、烂籽等病虫害。

（4）抗倒伏防护

植株进入成熟阶段后，针对花盘增重易倒伏问题，重点排查田间植株长势，及时加固培土、搭设支架，筑牢植株根基，有效防范大风天气造成的茎秆弯折、植株倒伏，保障稳产增收。

## （四）病虫害防控

结合夏季高温高湿气候及油菜茬地块病虫特点，分阶段开展预防工作：重点做好苗期防虫、现蕾期病虫双防、雨后防病、花盘膨大期防烂盘蛀籽，按时、按量规范施药，杜绝大面积病虫爆发导致减产、品质下降。

- 苗期防虫：重点防控地老虎、蚜虫，可采用高氯·吡虫啉低毒水乳剂或其他药剂，移栽成活 10 天后首次喷施，间隔 10 天复喷一次，重点喷施幼苗叶片及根部土表，杜绝幼苗断苗、卷叶、萎蔫死苗。

- 现蕾期病虫双防：为病虫害高危爆发期，针对锈病、叶斑病、葵螟、蚜虫，可使用苯醚甲环唑 + 氯虫苯甲酰胺 +吡虫啉复配药剂或其他药剂，每 10-12 天喷施一次，连续喷施 2 次，预防叶片早衰、花盘烂心、空壳烂籽问题。

- 雨后防病：每次大雨结束后 24 -72 小时内，必须喷施戊唑醇、苯醚甲环唑等广谱杀菌剂，无论田间是否显现病虫害，均需统一预防，杜绝雨后锈病、盘腐病、细菌性烂叶爆发。

- 开花授粉期精准防控：盛花期严禁喷施高毒、刺激性农药及浓药复配，保护授粉昆虫与花蕊；仅在蚜虫高发时，用极低浓度吡虫啉等其他药剂单点针对性轻喷，禁止喷施花盘、花蕊，保障正常授粉，杜绝大面积空壳。

- 花盘膨大期防控：成熟前，重点防控葵螟蛀籽、花盘软腐病、盘腐病，采用氯虫苯甲酰胺 + 嘧菌酯喷施或其他药剂喷施，防止害虫蛀食籽粒、花盘发霉腐烂，保障产量及籽粒品质。

## （五）抗倒伏管护

按苗期、现蕾期、花期、成熟期分阶段做好控水、控肥、培土、支架加固等抗倒伏工作，大风暴雨后及时补救，杜绝大面积植株倒伏、弯折减产：

- 苗期抗倒伏：科学管控水肥，严控氮肥用量，禁止大水大肥催苗；采用干湿交替炼苗促根，促进根系深扎；严格按标准密度定植，保证田间通风透光，防止植株徒长细弱。

- 现蕾期抗倒伏：分两次完成规范培土，现蕾前期浅培土、现蕾盛期加厚培土，夯实植株根基；停施氮肥、增施钾肥、硼肥，强化茎秆韧性；全程保持三沟畅通，避免土壤松软根系不稳。

- 抗倒伏防护：油用矮杆品种以培土固根为主，支撑

防护为辅，保障整体抗风能力。

- 花后成熟期管控：开花至成熟全程停止氮肥施用，严控大水漫灌；风雨天气前提前巡查加固培土及支架，保持田 间土壤干湿均衡，杜绝根系泡水导致倒伏。

- 灾害后应急补救：大风、暴雨过后 24 小时内完成倒伏植株轻柔扶正、培土压实；3 日内完成防病、叶面补肥修复，及时恢复长势，最大限度降低灾害减产。

## （六）采收、晾晒及储存管护

乙方负责本项目向日葵成熟后的全部采收、晾晒、脱粒、筛选、入库储存工作：

- 1. 成熟期须三项条件同时达标方可采收：花盘完全干枯发黄、无韧性；植株中下部叶片全部枯黄、植株停止生长；籽粒坚硬饱满、无青粒、软粒、浆液。达标后 3-5 天为最佳采收期，严禁过早采收、过熟采收，避免籽粒不饱满或大风掉粒、鸟啄减产。

- 2. 采收作业要求：仅晴天白天干燥时段采收，严禁露水天、阴雨天、潮湿地块带湿采收；采用规范人工收割方式，整齐堆放、避免碾压掉粒。

- 3. 晾晒与脱粒要求：花盘在干净通风场地单层平铺晾晒，严控堆积厚度，定时翻动，确保干燥均匀；必须完全干透后方可机械低速脱粒，杜绝半干脱粒；脱粒后及时过筛清理，彻底去除秸秆、碎壳、瘪粒、砂石等杂质，保留饱满籽粒。

三、监管及扣罚规则

总则：同一地块单次巡查多项违规累计扣款最高 350 元/亩；单亩整个种植周期累计扣款总额不超过 900 元；所有违规乙方均需限期无偿整改，造成苗木死亡、减产的另行赔偿实际损失。

（一）施肥监管

合格标准：严格按规范配比施用复合肥、农家肥及硼砂，肥土充分翻埋混合，无肥料裸露、堆积、漏施，保障向日葵正常生长，杜绝缺素空壳、烧根死苗问题。

扣罚要求

1. 漏施、少施，扣罚 120 元/亩/次；

2. 肥料未翻埋、表层堆积、局部偏施，扣罚 80 元/亩/次，由乙方无偿补肥、补苗；

（二）杂草清理监管

合格标准：全程常态化除草，田间、垄间、植株周边、田埂无成片杂草，杂草高度严格控制在 5cm 以内，无杂草抢肥、遮光、捂苗情况，杜绝草荒。

扣罚要求

- 1. 田间杂草高度超 5cm 、未及时人工清除，存在杂草抢肥捂苗现象，扣罚 50 元/亩/次；

- 2. 私自喷施除草剂造成药害，植株生长受损，并扣罚 120 元/亩/次。

（三）起垄开沟监管

合格标准：按标准规格起垄、开挖三沟，垄面平整规整，沟渠宽窄、深度达标，三沟畅通无堵塞，可实现小雨不积水、大雨速排，杜绝田间积水沤根。

扣罚要求

- 1. 垄型不规整、高低宽窄不一，扣罚 70 元/亩，限期无偿整改；

- 2. 沟渠规格不达标、漏开腰沟、围沟，雨后田间积水，扣罚 110 元/亩；

- 因排水不畅导致烂根、死苗，扣罚 180 元/亩。

（四）病虫害防治监管

合格标准：严格按照分阶段防控要求按时、按量规范施药，提前预防各类病虫害，雨后强制防病，杜绝病虫大面积爆发，保障植株正常生长、无烂盘、蛀籽、早衰减产问题。

扣罚要求

- 1. 苗期未按时防虫，引发地老虎、蚜虫大面积爆发，造成断苗、卷叶萎蔫，扣罚 70 元/亩，无偿补苗；

- 2. 现蕾期未落实病虫双防，引发葵螟、锈病、叶斑病大面积爆发，扣罚 110 元/亩；

- 3. 大雨后 24 - 72 小时未按时防病，引发盘腐病、烂叶、病害蔓延，扣罚 150 元/亩；

- 4. 花盘膨大期未防虫，出现蛀籽、烂盘问题造成减产，

- 扣罚 150 元/亩。

- 抗倒伏监管

合格标准：按苗期、现蕾期、成熟期各节点落实控水、控肥、分级培土、支架防护等措施，大风暴雨后及时补救，杜绝大面积植株弯折、倒伏减产。

扣罚要求

- 未按标准节点、厚度培土，根基稳固性不足引发倒伏；扣罚 70 元/亩。

- 风雨灾害后未及时扶正、培土补救，放任减产，追

- 扣罚 70 元/亩。

（六）成活率监管

合格标准：移栽缓苗完成后，大田整体成活率≥95% ，无连片缺苗、断垄、大面积弱苗僵苗，缺苗及时补植到位。

扣罚要求：

- 成活率 90% –95% （不含 95%）：扣罚 100 元/亩，乙方须无偿补苗至合格标准；

- 成活率 80% –90% （不含 90%）：扣罚 200 元/亩，乙方须全额无偿补苗到位；

- 成活率低于 80%：属于严重施工违约，甲方有权单方面终止对应地块施工，扣除该地块当期对应工程款，所有地块整改、重新移栽产生的全部费用由乙方全权承担；

- 田间出现连片 5 平方米以上断垄空苗，每处额外扣罚 50 元，乙方须 24 小时内完成补栽整改。

四、其他要求

1. 乙方须严格按照本采购需求及规范流程施工，服从甲方现场监管、验收及整改要求。

2. 施工全过程做好安全生产、田间保洁，杜绝违规作业、环境污染、作物损伤等问题。

3. 本项目为整体种植服务包干，包含人工、机械、常规药剂、水肥管护、采收晾晒及税金等全部相关费用，甲方不另行追加费用。

4. 花期：最佳观赏期为2026年9月23日（可前后浮动5日）开花率不低于种植面积的80%。低于此标准的，按合同价的10%予以扣除。开花率低于种植面积的60%，按合同价的20%予以扣除。